## Slide 1
WORKFLOW · TECH TALK · 2026-05-14
OpenSpec
+
Superpowers
结构化开发工作流：TDD 与代码审查自动内嵌
/opsx:explore → /opsx:propose → /opsx:apply → /opsx:archive
技术分享 · Austin · github.com/austinxyz/opsx-superpowers
01
Notes: 大家好，今天我来分享一个我们在日常开发中正在使用的工作流：OpenSpec + Superpowers。
这套工具的核心思想是：给 AI 提供清晰的边界和约束，让它在正确的轨道上工作，而不只是追求速度。

## Slide 2
今天讲什么
TABLE OF CONTENTS
02
01
OpenSpec + Superpowers 是什么 & 4个阶段详解
4 个强制阶段 · 硬边界 · TDD + 代码审查自动内嵌
P03 – P08
02
实战案例：login-page 完整流程
真实 Change · TDD 任务流 · 代码审查 · 归档
P09 – P12
03
如何安装与上手
先决条件 · 安装命令 · 新项目初始化
P13
技术分享 · Austin · github.com/austinxyz/opsx-superpowers
02
Notes: 今天的分享分三个部分：
第一部分，我会介绍 OpenSpec 和 Superpowers 各自是什么，以及它们组合在一起的完整工作流是怎样的。
第二部分，我们会通过一个真实的 Login Page 案例，完整走一遍从需求到代码的流程。
第三部分，简单介绍怎么安装和开始使用。

## Slide 3
概念介绍
CONCEPTS
03
OpenSpec
结构化变更管理系统
openspec/changes/<topic>/
变更工作目录：proposal、specs、design、tasks
openspec/specs/<capability>/spec.md
能力规格 source of truth，归档后从 change 合并至此
docs/superpowers/specs/
requirements.md + mocks.html（Phase 1 输出）
openspec/config.yaml
项目上下文：tech stack、test commands、design system
四个阶段，每个阶段有硬边界 GATE
/opsx:explore → propose → apply → archive
Superpowers Skills
嵌入工作流的 AI 技能，自动触发，不是可选项
superpowers:brainstorming
Phase 1：审查 requirements 的遗漏、歧义、范围一致性
DRAFT → REVIEWED 必须通过此关
superpowers:test-driven-development
Phase 3 session-start：强制执行"先 RED 后 GREEN"纪律
无 GREEN without RED — 全程执行
superpowers:requesting-code-review
每 Group 末（X.Z 任务）：审查 diff，CRITICAL/HIGH 立即修复
Phase 3 任务 1.Z · 2.Z · 3.4
superpowers:verification-before-completion
最终验证：全测试 + console.log 审查 + 完整性核验
Phase 3 任务 3.3 — 归档前最后一关
让 AI 做正确的事，而不只是快
技术分享 · Austin · github.com/austinxyz/opsx-superpowers
03
Notes: 先解释两个概念：
OpenSpec 是一个放在项目里的规格仓库。它记录需求、设计、任务、以及项目已有的能力。它的核心文件是 capabilities.md——这是 AI 的"项目记忆"。
Superpowers 是一套 Claude Code 插件，提供 4 个主要命令：explore、propose、apply、archive。这些命令对应工作流的 4 个阶段。
两者组合的核心价值：让 AI 在每个阶段做正确的事，而不只是快。

## Slide 4
工作流全貌 · 4个强制阶段
WORKFLOW OVERVIEW
04
每个阶段有前置 Gate 检查 — 条件不满足技能拒绝执行
/opsx:explore
探索 · 需求
/opsx:propose
提案 · 方案
/opsx:apply
实施 · TDD
/opsx:archive
归档 · 能力
PHASE 01
探索阶段
· 分析代码库现状与约束
· 与用户澄清需求边界
· 草拟需求文档 + UI mocks
产出：
requirements.md
mocks.html (有 UI 表面时)
🚧 Gate：
requirements.md 不存在
（已有则跳过 explore）
⛔ 需求未确认禁止进入下一阶段
SP: superpowers:brainstorming
PHASE 02
提案阶段
· 技术方案 + 影响范围分析
· 生成 TDD 任务拆解清单
· ⛔ 等待人工确认提案
产出：
proposal · design · tasks
🚧 Gate：
requirements.md 已存在
proposal.md 尚未生成
⛔ 用户回复确认后 apply 继续
不确认则 AI 不执行 apply
PHASE 03
实施阶段
· TDD: mock → red → green
· 视觉验证对比 mocks.html
· 代码审查自动内嵌
产出：
功能代码 · 测试套件
🚧 Gate：
proposal.md + tasks.md 存在
且 proposal 已人工确认
SP: test-driven-development
SP: requesting-code-review
SP: verification-before-completion
PHASE 04
归档阶段
· 整理变更目录至 archive/
· 填写 spec.md Purpose
· 更新 CLAUDE.md + dev log
产出：
归档记录 · spec + CLAUDE.md
🚧 Gate：
tasks.md 中所有任务
已标记 [x] 完成
✓ 能力知识沉淀，可供后续复用
CLAUDE.md 记录新增踩坑
技术分享 · Austin · github.com/austinxyz/opsx-superpowers
04
Notes: 整个工作流分 4 个 Phase：
Phase 1 Explore：AI 读取项目，理解现有能力，更新 capabilities.md。
Phase 2 Propose：AI 接受需求描述，生成设计方案和任务列表，人工审批后才能继续。
Phase 3 Apply：AI 按任务列表执行 TDD，每个 Group 末尾触发自动代码审查。
Phase 4 Archive：验证所有任务完成，将变更归档，更新 capabilities.md，清空工作目录。
每个 Phase 都有 GATE——这是关键。GATE 确保上一阶段真正完成，才能进入下一阶段。

## Slide 5
PHASE 01
/opsx:explore — 需求澄清 & 文档
05
GATE IN:
任何描述都行——含糊的想法到具体规格都接受
GATE OUT:
requirements.md Status: REVIEWED（DRAFT 则 propose 拒绝执行）
5 STEPS
1
自由讨论
对话式澄清，逐一提问，ASCII 图，读项目代码——无代码无文档
2
起草 requirements.md
docs/superpowers/specs/<date>-<topic>-requirements.md
Status: DRAFT，Goals / Non-Goals / Constraints / Success Criteria
3
运行 superpowers:brainstorming
自我审查：检查占位符、一致性、范围、歧义——填补空洞
Status: DRAFT → REVIEWED
4
UI 绕道（HAS_UI_SURFACE: yes 时执行）
选设计系统，在浏览器中画 mock，保存 mocks.html
docs/superpowers/specs/mocks/<date>-<topic>-mocks.html
5
Commit + 移交
提交 requirements (+ mocks)，告知运行 /opsx:propose <topic>
OUTPUTS
docs/superpowers/specs/<date>-<topic>-requirements.md
docs/superpowers/specs/mocks/<date>-<topic>-mocks.html (UI only)
2026-05-11-login-page-requirements.md
---
Date: 2026-05-11 Change: login-page
Status:
REVIEWED
HAS_UI_SURFACE:
yes
---
## Goals
- 实现 React 登录页面，Mock 认证，无真实后端
- 界面简洁实用，无需复杂样式
## Success Criteria
- [ ] 正确凭据登录成功，显示欢迎信息（无路由跳转）
- [ ] 错误凭据显示错误提示
- [ ] 空字段提交显示验证错误
## Decisions
- 登录成功：显示内联欢迎消息，无路由跳转
- Mock 用户：username admin / password password123
## Design System
- Linear 暗色主题：bg #0F0F0F, accent #5E6AD2, error #E5484D
// Step 4 输出（HAS_UI_SURFACE: yes）
docs/superpowers/specs/mocks/
2026-05-11-login-page-mocks.html
3 个状态 pane：Default / Error / Success
// propose 阶段在 2.1 MOCK 任务中打开此文件作为视觉参照
// VISUAL DIFF 阶段（2.4, 2.11）在浏览器中对比实现与 mock
技术分享 · Austin · github.com/austinxyz/opsx-superpowers
05
Notes: Explore 的 GATE 很简单：项目必须存在，openspec/ 目录必须初始化。
它做三件事：扫描项目文件、理解现有能力、生成 requirements.md 供 propose 阶段使用。
右边展示了一个真实的 requirements.md 的样子——它不只是文字描述，还包含项目的上下文、约束、以及已有的技术栈信息。

## Slide 6
PHASE 02
/opsx:propose — 提案 & 任务拆解
06
🚧 GATE：
requirements.md 已存在 & proposal.md 不存在
已有 proposal 则跳过本阶段 → 直接运行 /opsx:apply
WHAT HAPPENS
1
读取 requirements.md + 代码库
分析现有代码、约束、技术可行性
2
生成 proposal.md + design.md
技术方案、架构决策、影响分析
3
生成 tasks.md（TDD 任务清单）
MOCK → RED → GREEN 逐任务拆解
⛔
BLOCKING — 等待人工确认提案
回复"确认"或"继续"，apply 才继续执行
DELIVERABLES
openspec/changes/<change>/
proposal.md
design.md
tasks.md
确认后 tasks.md 成为 apply 阶段的执行蓝图
此阶段是人机对齐关键点 —— 用户不回复确认，apply 不执行
tasks.md
# Tasks: login-page
## Group 1: 项目脚手架
- [x] 1.1 初始化 Vite + React + TS
- [x] 1.2 安装 Vitest + Testing Library
- [x] 1.Z 代码审查
## Group 2: LoginPage 组件
- [ ] 2.1 MOCK: 创建静态 mock 组件
- [ ] 2.2 RED: 空邮箱提交测试（预期失败）
- [ ] 2.3 GREEN: 实现邮箱验证逻辑
- [ ] 2.4 DIFF: browser vs mock 截图对比
- [ ] 2.5 RED: 错误消息测试（预期失败）
- [ ] 2.6 GREEN: 实现错误提示显示
...（更多 RED/GREEN/DIFF 循环）
- [ ] 2.Z 代码审查
## Group 3: 验证与发布
- [ ] 3.1 所有测试套件通过
- [ ] 3.2 视觉对比 100% 通过
- [ ] 3.3 superpowers:verification-before-completion
- [ ] 3.4 superpowers:requesting-code-review
RED
GREEN
DIFF
Z / 3.4 = requesting-code-review
技术分享 · Austin · github.com/austinxyz/opsx-superpowers
06
Notes: Propose 有一个关键的 GATE：需要 requirements.md 存在。
这个阶段最重要的步骤是步骤 3——人工审批。这是一个 ⛔ BLOCKING 步骤，意思是 AI 必须停下来等你审批。在你确认 tasks.md 之前，AI 不会继续。
tasks.md 的结构很特别：每个任务分 MOCK、RED、GREEN 三个子步骤，这直接体现了 TDD 的工作方式。

## Slide 7
PHASE 03
/opsx:apply — TDD 执行 & 代码审查
07
GATE:
tasks.md 已存在且人工审批通过（proposal 已 commit）
SESSION:
立即调用 superpowers:test-driven-development
WHAT HAPPENS
1
加载完整上下文
proposal / specs / design / mocks / requirements 全部读入
2
session-start: superpowers:test-driven-development
强制执行"无 GREEN without RED"纪律，全程有效
3
按序执行 tasks.md
RED → GREEN → MOCK → VISUAL DIFF → X.Z review
每个任务完成后立即标 [x]，不批量打勾
4
X.Z 任务：superpowers:requesting-code-review
审查本 Group 的 diff，CRITICAL/HIGH 必须立即修复才能继续
5
最终 Group: superpowers:verification-before-completion
全测试 + stray console.log 审查 + 完整性核验（任务 3.3）
部分任务需要浏览器/shell 手动操作：agent 暂停，写
openspec/changes/<topic>/manual-ops.md
，等你回报
2.2 RED — LoginPage.test.tsx
// 先写测试，运行，确认它 FAIL
it('renders username input, password input, submit button', () => {
render(<LoginPage />);
expect(screen.getByLabelText('Username')).toBeInTheDocument();
expect(screen.getByRole('button', { name: 'Sign in' }))...
}); // → FAIL: Cannot find module 'LoginPage'
FAIL src/components/LoginPage.test.tsx (0.3s)
× renders username input... ← 预期失败 ✓
2.3 GREEN — LoginPage.tsx 最小实现
// 最小实现让测试通过
export function LoginPage() {
return (
<form><label>Username<input/></label>
<label>Password<input/></label>
<button>Sign in</button></form>
// PASS all tests ← 测试通过
2.Z Run superpowers:requesting-code-review on diff for group 2
审查 Group 2 整体 diff — CRITICAL/HIGH 立即修复，MEDIUM 记录
Group 1 → 1.Z，Group 2 → 2.Z，最终 diff → 3.4（共 3 次）
// 修复后继续，不跳过，不延迟
技术分享 · Austin · github.com/austinxyz/opsx-superpowers
07
Notes: Apply 是工作量最大的阶段，它实现了完整的 TDD 微循环：
MOCK 阶段：先建立视觉参照，写组件的 HTML 骨架。
RED 阶段：写测试，测试应该失败——这是 TDD 的关键，先有测试才有实现。
GREEN 阶段：写最小实现让测试通过。
DIFF 阶段：在浏览器里对比 MOCK 和实现，确认视觉一致。
每个 Group 末尾还会触发一次自动代码审查。

## Slide 8
PHASE 04
/opsx:archive — 归档 & 四项收尾清理
08
GATE:
tasks.md 中所有任务标记 [x]，spec deltas 已同步
有未完成任务则拒绝执行，提示剩余清单
WHAT HAPPENS
1
openspec archive <topic>
变更目录移至 archive/，spec deltas 合并入 openspec/specs/
2
Cleanup 1：填写能力规格 ## Purpose
openspec archive 留下 TBD，从 proposal Why 提取 1-3 句填入
openspec/specs/<capability>/spec.md
3
Cleanup 2：更新 openspec/specs/README.md
为新增能力添加一行：user story / 覆盖需求 / 验收标准
4
Cleanup 3 & 4：CLAUDE.md + 项目 README.md
CLAUDE.md：记录非显而易见的踩坑（无新坑则跳过）
README.md：仅在用户可见行为有变时更新
5
Dev log 检查 + 单次清理 commit
提醒写 docs/log/<today>.md，一次 commit 完成所有清理
WHY IT MATTERS
## Purpose 填 TBD 是死路——未来贡献者无从理解
openspec/specs/README.md = 项目能力索引
CLAUDE.md Pitfalls = 跨会话的踩坑记忆
归档后目录结构
openspec/changes/archive/
2026-05-13-login-page/
proposal.md design.md tasks.md
specs/login-page/spec.md .openspec.yaml
openspec/specs/login-page/spec.md
← Cleanup 1 填写 Purpose
openspec/specs/README.md
← Cleanup 2 新增一行
CLAUDE.md
← Cleanup 3 记录踩坑
README.md
← Cleanup 4 (用户可见变更时)
// openspec archive 只做移动 + 合并；四项清理是 /opsx:archive 追加的
openspec/specs/login-page/spec.md (Cleanup 1 后)
## Purpose
React 登录组件，mock 认证，username/password 表单。
建立 Linear 暗色 CSS baseline，供后续组件复用。
## Capabilities
Files: LoginPage.tsx LoginPage.css
Tests: LoginPage.test.tsx
// 未来 /opsx:explore 读此文件理解已有能力
// TBD Purpose 是致命缺陷——这是该工作流的核心动机之一
技术分享 · Austin · github.com/austinxyz/opsx-superpowers
08
Notes: Archive 的 GATE 是：所有任务必须打了 [x]，一个都不能少。
这个阶段做两件重要的事：一是把完整的变更记录保存到 archive/；二是更新 capabilities.md，告诉 AI 这个项目现在多了哪些能力。
这就是为什么我们说"AI 不会失忆"——每次 archive 都在更新这份记忆，下次 explore 时 AI 就知道现在的项目已经有什么了。

## Slide 9
实战案例
CASE STUDY
09
2026-05-13-login-page
Login Page 完整流程演示
React 登录组件 · Mock 认证 · Linear 暗色设计系统
23
任务项
7 + 12 + 4
3
任务分组
脚手架 · 组件 · 验证
3
代码审查
1.Z · 2.Z · 3.4
1
最终验证
verification-before-
completion (3.3)
接下来演示：从 tasks.md 出发
完整走一遍 apply → 代码审查 → archive 的流程
/opsx:propose → /opsx:apply → /opsx:archive
技术分享 · Austin · github.com/austinxyz/opsx-superpowers
09
Notes: 接下来进入实战部分。
我们用一个真实的案例：给项目添加一个 Login Page。这个 Login Page 使用 React，采用 Linear 的暗色设计系统，使用 Mock 认证（不连接真实后端）。
整个案例有 14 个 TDD 任务，分 3 个 Group，触发 2 次自动代码审查。

## Slide 10
tasks.md 完整任务流
2026-05-13-login-page · 23 tasks · 3 groups
10
GROUP 1 — 脚手架
1.1 Bootstrap React + Vite (TS)
1.2 Verify dev server starts
1.3 Remove Vite boilerplate
1.4 Install Vitest + Testing Library
1.5 Configure Vitest in vite.config.ts
1.6 Run npx vitest — 0 tests, 0 failures
1.Z superpowers:requesting-code-review
Group 1 diff 审查，CRITICAL/HIGH 必须修复
OUTPUT
login-app/
src/
App.tsx setupTests.ts
vite.config.ts
package.json
Vitest: 0 tests, 0 failures ✓
Dev server: localhost:5173 ✓
Code review: APPROVED ✓
GROUP 2 — LoginPage 组件
2.1 MOCK — 打开 mocks.html，记录设计令牌
2.2 RED — form renders (username/password/submit)
2.3 GREEN — LoginPage.tsx + LoginPage.css 创建
2.4 VISUAL DIFF — browser vs mock 对比
2.5 RED — 空字段提交显示验证错误
2.6 GREEN — 空字段验证逻辑
2.7 RED — 正确凭据显示欢迎消息
2.8 GREEN — MOCK_USER + isLoggedIn state
2.9 RED — 错误凭据显示错误提示
2.10 GREEN — error state handling
2.11 VISUAL DIFF — 3 states (default/error/success)
2.Z superpowers:requesting-code-review
Group 2 diff 审查，CRITICAL/HIGH 必须修复
OUTPUT
src/components/LoginPage.tsx
src/components/LoginPage.css
src/components/LoginPage.test.tsx
All tests green ✓
Visual diff approved ✓
Code review: APPROVED ✓
// superpowers:test-driven-development
// 全程保证 RED before GREEN
GROUP 3 — 验证 + 归档
3.1 Run npx vitest — all green
3.2 grep -r console.log src/
(confirm no debug statements)
3.3 superpowers:verification-before-completion
全测试 + console 审查 + 完整性核验
3.4 superpowers:requesting-code-review
完整变更 diff 最终审查
OUTPUT → archive
openspec/changes/archive/
2026-05-13-login-page/
tasks.md proposal.md
design.md specs/
openspec/specs/login-page/spec.md
openspec/specs/README.md
CLAUDE.md / README.md
All tasks [x] ✓
3 code reviews passed ✓
Workflow complete ✓
技术分享 · Austin · github.com/austinxyz/opsx-superpowers
10
Notes: 这是完整的 14 个任务在 5 个阶段的分布：
脚手架阶段：建立项目结构，安装依赖，配置环境。
MOCK 阶段：先写 HTML 原型，建立视觉参照。
RED→GREEN 阶段：这是主体，写组件测试和实现。每个功能点（表单验证、提交逻辑、错误处理）都遵循 RED→GREEN 的节奏。
DIFF 验证阶段：浏览器截图对比，确认实现和 MOCK 视觉一致。
验证+归档阶段：运行全套测试，触发最终代码审查，执行 archive。

## Slide 11
代码审查 & 最终验证
superpowers:requesting-code-review · verification-before-completion
11
TRIGGER
superpowers:requesting-code-review
tasks.md 中每 Group 末尾的 X.Z 任务显式调用
1.Z — Group 1 diff · 2.Z — Group 2 diff · 3.4 — 完整 diff
// 共 3 次，每次明确传入本 Group 的 diff 范围
superpowers:verification-before-completion
任务 3.3 — 全测试 + stray console.log + 完整性核验
// 在 3.4 最终代码审查之前执行
REVIEW SCOPE
安全性
硬编码凭据 · XSS
注入 · 路径遍历
MOCK_USER 明确标注
代码质量
函数大小 · 嵌套深度
可读性 · 错误处理
无 debug 语句
测试覆盖率
新功能有对应测试
测试完整性
RED 先于 GREEN
类型安全
TypeScript 严格模式
any 类型使用
类型推导
SEVERITY
CRITICAL
→ BLOCK
HIGH
→ WARN
MED
→ INFO
LOW
→ NOTE
CRITICAL/HIGH 必须在本 Group 内立即修复后才能继续
2.Z — superpowers:requesting-code-review 输出
## Security
MOCK_USER hardcoded in component:
LOW — clearly labeled as mock-only; acceptable
## Quality
LoginPage.tsx: 78 lines — within limits ✓
No console.log statements ✓
Error handling: explicit validation ✓
## Tests
All scenarios covered (form / validation / auth) ✓
RED written before GREEN in each pair ✓
APPROVED
CRITICAL: 0 HIGH: 0 MEDIUM: 0 LOW: 1
no blocking issues — proceed to Group 3
LOW: MOCK_USER 注释说明 (non-blocking)
2.4 / 2.11 VISUAL DIFF — 人工验证节点
启动 dev server，在浏览器中对比实现与 mocks.html
3 个状态：Default / Error / Success — 颜色和文字必须完全匹配
// 需要开发者亲眼确认 — agent 暂停等待回报
// token/color/text drift 在此发现并修复
技术分享 · Austin · github.com/austinxyz/opsx-superpowers
11
Notes: 代码审查在每个 Group 的最后一个任务（X.Z 任务）时自动触发。
审查内容覆盖 4 个维度：安全性、代码质量、测试覆盖率、类型安全。
审查结果分 4 个级别：CRITICAL 会阻断，HIGH 是警告，MEDIUM 是建议，LOW 是提示。
有一点要强调：3.3 DIFF 任务是 ⛔ BLOCKING 的人工验证环节。AI 做完视觉对比之后，需要开发者亲眼确认——这不是可以省略的步骤。

## Slide 12
项目文件布局
PROJECT FILE LAYOUT
12
opsx-test/ (完整结构)
docs/superpowers/specs/
2026-05-11-login-page-requirements.md
Status: REVIEWED · HAS_UI_SURFACE: yes
mocks/
2026-05-11-login-page-mocks.html
openspec/
config.yaml
← tech stack · test commands · design system
changes/archive/
2026-05-13-login-page/
proposal.md design.md tasks.md
specs/login-page/spec.md
.openspec.yaml
specs/
← source of truth: 能力规格
README.md
← Cleanup 2 更新
login-page/spec.md
← Cleanup 1 填写 Purpose
.claude/commands/opsx/
← opsx-install 部署
explore.md propose.md
apply.md archive.md
CLAUDE.md
← Cleanup 3 踩坑笔记
README.md
← Cleanup 4 (用户可见变更)
docs/log/2026-05-13.md
← dev log
src/components/LoginPage.tsx
src/components/LoginPage.test.tsx
PHASE 1 OUTPUT
requirements.md 必须经过
superpowers:brainstorming
审查后 Status 才能升为 REVIEWED
mocks.html 在 apply 时作为 MOCK 参照
// propose 拒绝 Status: DRAFT
PHASE 3 SKILLS
superpowers:test-driven-development
session-start，强制先 RED 后 GREEN
superpowers:requesting-code-review
X.Z 任务调用（1.Z · 2.Z · 3.4）
superpowers:verification-before-completion
任务 3.3，最终验证
PHASE 4 CLEANUPS
openspec archive <topic>
移动 changes/ → archive/，合并 spec deltas
Cleanup 1: 填写 spec.md ## Purpose
Cleanup 2: 更新 openspec/specs/README.md
Cleanup 3: CLAUDE.md 踩坑（有则记）
Cleanup 4: README.md（用户可见变更时）
// 四项清理是 /opsx:archive 追加的，openspec archive 不做
技术分享 · Austin · github.com/austinxyz/opsx-superpowers
12
Notes: 这是完整的项目目录结构。
最上层是 openspec/——这是工作流的核心区域：changes/ 存放当前进行中的变更，archive/ 存放历史变更记录，capabilities.md 是项目能力记忆。
src/ 是实际的代码：组件、样式、测试文件。
foundation 层是 .claude/skills/——这里存放 4 个主要命令（explore、propose、apply、archive）以及其他扩展技能。

## Slide 13
PHASE 00
安装与快速开始
13
PREREQUISITES
superpowers 技能基础设施
github.com/obra/superpowers
必需
Node.js 20.19+ & OpenSpec CLI
npm install -g @fission-ai/openspec@latest
必需
INSTALL
1
安装 opsx-superpowers 插件
claude --plugin-url https://github.com/austinxyz/opsx-superpowers
2
推送 schema 到项目
Mac / Linux:
opsx-install
Windows:
! bash /c/Users/<you>/.../opsx-install
3
初始化项目
openspec init --tools none
初始化后将 config-template.yaml 复制为 openspec/config.yaml
配置 dev_stack_command、test_commands、design_system 等
QUICK START
bash — claude
# 0. 进入并初始化项目
$ cd my-project && openspec init --tools none
✓ openspec/ directory initialized
# 1. 探索需求，生成需求文档
$ /opsx:explore
✓ requirements.md created (docs/superpowers/specs/)
# 2. 描述需求，生成任务
$ /opsx:propose 添加用户登录页面
✓ changes/tasks.md created
# 3. 执行 TDD 任务
$ /opsx:apply
✓ 23 tasks · 3 reviews passed
# 4. 归档，沉淀能力
$ /opsx:archive
✓ archived · openspec/specs/ updated
github.com/austinxyz/opsx-superpowers
README · 安装文档 · 示例项目
技术分享 · Austin · github.com/austinxyz/opsx-superpowers
13
Notes: 安装只需要两个前提：Node.js 20.19+ 和 Claude Code CLI。
安装步骤：
1. 在 Claude Code 里安装 Superpowers 插件。
2. 在 Windows 上运行 opsx-install 脚本安装 openspec CLI。
3. 在项目里执行 openspec init 初始化目录结构。
然后就可以按照右边的 Quick Start 流程开始使用了。

## Slide 14
14
SUMMARY
OpenSpec + Superpowers
让 AI 做正确的事，而不只是快
PHASE 01
/opsx:explore
理解上下文
capabilities.md
PHASE 02
/opsx:propose
规划任务
tasks.md · design.md
PHASE 03
/opsx:apply
TDD 执行
mock · red · green · diff
PHASE 04
/opsx:archive
能力归档
archive/ · capabilities.md
KEY TAKEAWAYS
有边界的自动化
GATE 把关，人工审批在正确位置
质量内建
TDD + 自动代码审查，每个 Group 一次
累积知识
每次归档更新能力记忆，AI 不会失忆
github.com/austinxyz/opsx-superpowers
技术分享 · Austin · 2026-05-14
Notes: 让我们回顾一下：
有边界的自动化：每个 Phase 都有 GATE，BLOCKING 步骤确保人工在正确的节点介入。
质量内建：TDD 是强制的，不是可选的。自动代码审查在每个 Group 末尾发生。
累积知识：每次 archive 都更新 capabilities.md，AI 的"项目记忆"随着每次迭代不断积累。
GitHub 地址：github.com/austinxyz/opsx-superpowers
谢谢大家，有问题欢迎讨论。